## Slide 1: Integració Productes Oficines amb SIC 2.0
05 de Juny 2018
CTTI

## Slide 2: Línies de Treball i Calendari
Validacions de Seguretat (codi estàtic)
CESICAT
Proves Unitàries
Oficina de Qualitat
Proves Manuals
Oficina de Qualitat
Validacions de Qualitat de Codi
Oficina de Qualitat
Jun
Jul
Ago
2018 T2
Set
Oct
Nov
2018 T3
Mar
Abr
Maig
2018 T1
Proves de Càrrega
Oficina de Qualitat
n
n
n
n
n
n
n
n
Sondes de monitoratge
Operacions
n
Data Actualització:
08/05/2018
Kiwuan
Junit (replanificar en setembre)
Jmeter vs Loadrunner
HP BSM
Llegenda: ● En planificació ● Desviat ● Canvi d’abast Grau desviació
2018 T4
Proves funcionals automàtiques
Oficina de Qualitat
Dependency Check
vs Kiwuan
Selenium vs LoadRunner
n
Altres línies de treball
Document Integració Oficines (gestió de la Governança)
Proves Manuals

## Slide 3: 0. Fases Pipeline
Source Code
Env & App Config
Env & App Config
Env & App Config
Checkout
Proves
unitàries
i integració
Qualitat
del Codi
Seguretat
del codi
Generació
Tag Intermig
Int
Smoke Test
(proves
funcionals)
Proves
funcionals
autom.
Proves
vulnerab.
web
Desplegament
PRE
PRE
Test
Acceptació
Funcional
Proves Usuari
Manual
Desplegament
PRO
PRO
Validació
sonda
monitorització
Anàlisi
Vulnerabilitats
Registre
Imatge CPD
Aprovisionament
INFRA
Developer
Operacions
Repositoris
Tester
RS
Desplegament
INT
Smoke Test
(proves
funcionals)
Smoke Test
(proves
funcionals)
Comunicació remedy
Enviar petició
i rebre aprovació
remedy
SIC
Of. Qualitat
Cesicat
Gestió Operacions
Usuari Final
Proves de
Rendiment

## Slide 4: 0.1. Productes Oficines Pipeline (orientatius, poden variar)
Source Code
Env & App Config
Env & App Config
Env & App Config
Checkout
JUnit
Kiuwan
Dependency
Check
Generació
Tag Intermig
Int
Selenium
Selenium
ZAP
Desplegament
PRE
PRE
Selenium
Proves Usuari
Manual
Desplegament
PRO
PRO
HP BSM
Anàlisi
Vulnerabilitats
Registre
Imatge CPD
Aprovisionament
INFRA
Developer
Operacions
Repositoris
Tester
RS
Desplegament
INT
Selenium
Selenium
Comunicació remedy
Enviar petició
i rebre aprovació
remedy
SIC
Of. Qualitat
Cesicat
Gestió Operacions
Usuari Final
Load
Runner
Els productes amb  estan definits









## Slide 5: 1. Estructura de Configuracions de la PipeLine
STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
Producte 1
Producte 2
Producte 3
Producte 3
PIPELINE
OT SIC
Oficina
Oficina
Proveïdor
Projecte 1
Projecte 2
Projecte 3
Projecte n
.
.
.
Projecte 1
Projecte 1
Projecte 2
Projecte 3
Projecte n
.
.
.
Projecte 5

## Slide 6: 2. Variables
Variables Globals de PipeLine
Les variables necessàries per configurar la PipeLine globalment.
  La responsabilitat d’informar aquestes variables correspon a l’Oficina Tècnica del SIC.
  La seva ubicació està pendent de definir.
Variables de Stage
Les variables necessàries per configurar el stage d’una oficina hauran d’estar informades en:
  oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomStage/config.yml
  La responsabilitat d’informar aquestes variables correspon a l’oficina propietària del producte.
Variables de Producte
Les variables necessàries per executar el producte escollit hauran d’estar informades en:
  oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomProducte/config.yml
  La responsabilitat d’informar aquestes variables correspon a l’oficina propietària del producte.
Variables Per Projecte (particularitats per projecte)
En aquest fitxer es podran configurar variables que seran específiques pel projecte.
  oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomProducte/configProjectes.yml
  La responsabilitat d’informar aquestes variables correspon a l’oficina propietària del producte
Variables del Proveïdor modificables del projecte
En aquest fitxer es podran configurar les variables que pertanyen al proveïdor, com per exemple la parada d’un determinat Stage o especificar el TimeOut d’un projecte.
  projecte/sic/sic.yml
  La responsabilitat d’informar aquestes variables correspon al proveïdor.
Les noves rutes i arxius dins dels projectes seran creats per les oficines interessades o pels proveïdors.

## Slide 7: 3. Temps d’execució
En el cas excepcional que es necessiti més temps per dur a terme l'execució, es podrà configurar un nou timeout mitjançant un paràmetre en un fitxer de configuració ubicat en el path de cada projecte:
  projecte/sic/sic.yml
El timeout es controlarà dins del stage a nivell de codi encara que el producte utilitzat tingui un propi.
TimeOut | Implementació | nivell | Responsable | Ubicació configuració
timeOutGeneric | Obligatori | Stage | Oficina SIC | A definir per Suport SIC
timeOutStage | Opcional | Stage | Oficina | oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomStage/config.yml
timeOutProjecte | Opcional | Stage | Proveïdor | projecte/sic/sic.yml
El temps d'execució de cada stage hauria de ser inferior a 5 min.
La política d’utilització de variables de temps d’execució utilitzades per la Pipeline és de de caràcter restrictiu, només serà necessari informar a la Pipeline la variable que Jenkins vols que utilitzi.
En el cas que no existeixi cap variable informada, Jenkins establirà el temps d’execució de l’stage a 5 minuts; en cas contrari la política per establir el TimeOut serà: consultar si la variable de Stage està informada, posteriorment la de producte i finalment la variable de projecte :
la prioritat és 1-projecte, 2-stage, 3-pipeline.

## Slide 8: 4. Coding Workflow
Utils
Oficina Tècnica SIC
oqual/jenkins-oqual-library
cesicat/jenkins-cesicat-library
operacions/jenkins-operacions-library
src/cat/gencat/oqual
src/cat/gencat/cesicat
src/cat/gencat/operacions
L’Oficina del SIC pujarà un JAR al Nexus que el podreu associar al vostre projecte mitjançant la creació d’una dependència maven (pom.xml)
Shared libraries
per fer integracions
vars
vars
vars
Cada Oficina disposarà d’un espai propi a Producció de Gitlab que estarà vinculat amb la plataforma de Jenkins de Preproducció.
Si programeu utilitzant classes Groovy deixeu els fitxers a les carpetes de les oficines “src/cat/gencat/oficina”, si utilitzeu scripts deixeu-los a la carpeta vars.

## Slide 9: 5. Aturada de Productes
Els productes que s’integren a la Pipeline han de tenir mecanismes per poder fer-ne una aturada en els següents nivells:
  Parada Total: el producte quedarà desactivat per tots els projectes
  Parada Controlada: el producte quedarà desactivat per un o n projectes determinats.
Prioritat | On / Off | Implementació | Nivell | Responsable Actuació | Ubicació de la variable de configuració (flag)
1 | paradaTotal | Obligatori | Pipeline / Stage (tots projectes) | Oficina SIC | A definir per Suport SIC
2 | paradaControlada | Opcional | Stage (tots projectes) | Oficina | oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomStage/config.yml
3 | paradaControlada | Opcional | Stage (Projecte) | Proveïdor | projecte/sic/sic.yml
  SIC es reserva la potestat de fer una parada Total si el mal funcionament del producte afecta a nivell genèric.
En la Pipeline Jenkins realitzarà la parada en cas que sigui necessària per prioritat 1 – 2 – 3.
Per informar-les a l’arxiu *.yml només s’ha de posar a la variable a true o false (false=0; true=1).
En el cas que la variable no existeixi es considerarà con si estigués informada amb valor fals.

## Slide 10: 6. Petició de permisos
L'Oficina de SIC serà l'encarregada de crear l’espai necessari per cada oficina (grup GitLab) i d’assignar els usuaris màster que gestionaran els permisos de cada oficina.
El Grup al que heu de demanar accés és:
Oficina | Grup | Projecte
Qualitat | oqual | jenkins-oqual-library
CESICAT | cesicat | jenkins-cesicat-library
Operacions | operacions | jenkins-operacions-library

## Slide 11: 7. Manteniment del codi
Les oficines interessades seran les responsables del manteniment i evolució del codi que serveix per integrar el producte amb la pipeline.
Manteniment de les llibreries comuns (utils):
  L'oficina del SIC serà l'encarregada del manteniment de les llibreries comuns "utils“.
  En el cas que una oficina detecti una necessitat sempre podrà desenvolupar-la i previ consens amb l'oficina del SIC incloure-la en la carpeta de "utils".

## Slide 12: 8. Prova de Rendiment i Testing:
Per acceptar un producte a la pipeline de Producció és necessari la realització d'una prova de rendiment.
La metodologia per l’execució de la prova serà la següent:
  Execució de la pipeline amb un projecte base.
  Execució de la pipeline amb el projecte base + la nova stage definida.
El projecte “Equipaments” el podeu trobar a : https://github.com/gencat/equipaments.
Es lliurarà una comparativa de l’execució del punt 1 i el punt 2.
En el cas que sigui necessària infraestructura per desplegar el projecte i el producte serà a càrrec de la oficina interessada.

## Slide 13: 9. Reporting Execució
Feedback
  Els errors detectats s'han de reportar el més ràpid possible a l'Oficina de SIC
  En el cas de detectar s’obrirà un tiquet manual cap a l'Oficinal del SIC que contindrà la informació necessària (per exemple la sortida del log) i posteriorment es derivarà a qui correspongui.
  L'oficina interessada proporcionarà els contactes a Suport SIC per poder reportar l'error amb la major brevetat possible.
Reporting centralitzat
  Amb l'objectiu de facilitar la lectura dels diferents reports generats pels productes utilitzats es recomana la funció "publishHTML" que proporciona Jenkins.

## Slide 14: 10. Procés Integració
Sol·licitar accés al Grup de GitLab
1
Desenvolupar codi per la integració del producte
2
Executar proves de rendiment
3
El responsable de la solució promociona el codi
4
Preproducció Jenkins
Producció

## Slide 15: 11. Resum Variables
Nom Variable | Tipus | Nivell | Implementació | Responsable | Ubicació configuració
timeOutGeneric | int (0,1) | Pipeline | Obligatori | Oficina SIC | A definir per Suport SIC
timeOutStage | int (0,1) | Stage | Opcional | Oficina | oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomStage/config.yml
timeOutProjecte | int (0,1) | Stage | Opcional | Proveïdor | projecte/sic/sic.yml
paradaTotal | int (0,1) | Pipeline / Stage | Obligatori | Oficina SIC | A definir per Suport SIC
paradaControlada | int (0,1) | Stage | Opcional | Oficina | oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomStage/config.yml
paradaControlada | int (0,1) | Stage | Opcional | Proveïdor | projecte/sic/sic.yml
variablesProducte (genèrica tots els projectes) | Array | Producte | Opcionals | Oficina | oficina/jenkins-oficina-library/src/cat/gencat/NomProducte/config.yml

## Slide 16: 12. Codi Invocació Productes
L’esquelet d’un Stage contindrà un mètode genèric per cridar els diferents productes de les oficines, aquesta seria un definició d’exemple:
El comportament d’aquest mètode s’ha de definir dins de les Shared libràries de cada oficina.
El control d’errors correspondrà a cada oficina.
La pipeline interpretarà tres resultats:
    case 0 : es donarà per Ok el Stage i continuarà amb l’execució de la PipeLine.
    case 1: es donarà per KO el Stage i continuarà amb l’execució de la PipeLine.
    case 2: serà necessària la intervenció humana per continuar amb l’execució de la PipeLine.
    default: l’oficina ha de definir el comportament de la pipeline si el mètode retorna un valor diferent de 0 , 1, 2.
    El mètode getParametresOficinesSIC() retorna una hashmap amb “CodiAplicació,NomProjecte,TimeOut”
def result= invocacioOficinaNomStage(getParametresOficinesSIC()) switch (result) { case 0: println(“Stage OK, continuem al següent Stage"); break case 1: println(“Stage KO, la Pipeline para l’execució"); break case 2: println(“desconegut, intervenció humana”); default: println(“invalid, la pipe para l’execució"); break

## Slide 17: 13. Recomanacions desenvolupament de Codi
Les integracions es realitzaran en Groovy en comptes d’utilitzar el plugin directament. Les instal·lacions i utilització dels plugins és realitzaran mitjançant codi.
Recomanacions Groovy:
  Utilitzeu les funcions @ NonCPS anotades per simplificar la feina.
    Si utilitzeu classes Groovy deixeu el codi a la carpeta “src/cat/gencat/oficina”.
    Si utilitzeu script deixeu el codi a la carpeta “vars”
  Les variables globals d’entorn no és poden modificar, donat que afectaria a la resta d’usuaris. Si és necessària una configuració especial s’ha de tractar amb l’oficina del SIC.
  Especifiqueu tots els tipus de propietats:
    Ex: String name
  Utilitzeu constructors en les classes públiques.
  Feu ús d’interfícies; facilita als desenvolupadors a entendre que és necessari implementar.

## Slide 18: www.gencat.cat